附件2：

县（区）、开发区（新区）政府（管委会）及市直单位

重点推进项目进展情况

| 项目责任单位 | 项目总数 （个） | 开工数 （个） | 开工率 （%） | 年度计划投资 （亿元） | 累计完成投资 （亿元） | 投资完成率（%） | 进度达标数（个） | 达标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南昌县政府 | 5 | 4 | 80 | 45.73 | 36.6 | 80 | 4 | 80 |
| 进贤县政府 | 7 | 6 | 85.7 | 25.5 | 16.27 | 63.8 | 5 | 71.4 |
| 安义县政府 | 4 | 3 | 75 | 15 | 5.33 | 35.5 | 2 | 50 |
| 新建区政府 | 6 | 6 | 100 | 64.77 | 63.92 | 98.7 | 6 | 100 |
| 青山湖区政府 | 2 | 2 | 100 | 6 | 5.2 | 86.7 | 2 | 100 |
| 青云谱区政府 | 4 | 4 | 100 | 53.68 | 41.8 | 77.9 | 3 | 75 |
| 西湖区政府 | 11 | 10 | 90.9 | 49.22 | 90.34 | 183.5 | 10 | 90.9 |
| 湾里区政府 | 2 | 2 | 100 | 3.98 | 3.82 | 96 | 2 | 100 |
| 东湖区政府 | 6 | 4 | 66.7 | 24 | 19.33 | 80.5 | 4 | 66.7 |
| 红谷滩新区管委会 | 7 | 6 | 85.7 | 24.64 | 24.34 | 98.8 | 6 | 85.7 |
| 高新区管委会 | 9 | 9 | 100 | 26.3 | 28.12 | 106.9 | 9 | 100 |
| 项目责任单位 | 项目总数 （个） | 开工数 （个） | 开工率 （%） | 年度计划投资 （亿元） | 累计完成投资 （亿元） | 投资完成率（%） | 进度达标数（个） | 达标率 （%） |
| 小蓝经开区管委会 | 4 | 3 | 75 | 20.5 | 17.9 | 87.3 | 3 | 75 |
| 市城管委 | 3 | 3 | 100 | 30.7 | 20.96 | 68.3 | 3 | 100 |
| 市教育局 | 3 | 2 | 66.7 | 3.15 | 2.51 | 79.7 | 2 | 66.7 |
| 南昌轨道交通集团 | 4 | 3 | 75 | 57.02 | 40.89 | 71.7 | 3 | 75 |
| 市政公用集团 | 12 | 11 | 91.7 | 42.47 | 32.41 | 76.3 | 7 | 58.3 |
| 市城投公司 | 6 | 6 | 100 | 44.97 | 34.64 | 77 | 4 | 66.7 |
| 南昌旅游集团 | 4 | 4 | 100 | 3.97 | 3.64 | 91.7 | 4 | 100 |
| 市委农工部 | 1 | 1 | 100 | 20 | 16 | 80 | 1 | 100 |
| 市委老干部局 | 1 | 1 | 100 | 1.5 | 0.84 | 55.7 | 1 | 100 |
| 市林业局 | 1 | 1 | 100 | 2.2 | 2.14 | 97.3 | 1 | 100 |
| 市民政局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0.93 | 93 | 1 | 100 |
| 市旧改办 | 1 | 1 | 100 | 80 | 80 | 100 | 1 | 100 |
| 昌工控股集团 | 1 | 1 | 100 | 2.5 | 1.89 | 75.6 | 1 | 100 |